Załącznik nr 2

Projekt umowy

W dniu …………. r w Mstowie pomiędzy Gminą Mstów ul. 16-go Stycznia 14 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

- Wójt Gminy		-          Tomasz Gęsiarz

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy      	 -          Maria Skibińska

a ……………………………………………………………………………………….., zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

………………………………………………………….

…………………………………………………………

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- W wyniku wyboru oferty Wykonawcy, Wykonawca przyjmuje do wykonania remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych przy użyciu emulsji szybko rozpadowej i grysów bazaltowych o wym. od 2  do 5 mm wbudowanych pod ciśnieniem przy użyciu remontera, przy średniej głębokości ubytków od 2 do 6 cm, na terenie Gminy Mstów.

- Przed rozpoczęciem robót remontowych Zamawiający wskaże Wykonawcy drogi gminne, na których będzie wykonywany remont. Szacunkowa ilość robót do wykonania to remont cząstkowy nawierzchni o łącznej powierzchni 1200m2.

- Przedmiot umowy wykonywany będzie w 2 etapach tj. etap wiosenny i jesienny z tym że etap jesienny będzie realizowany w przypadku pozostania środków umownych po rozliczeniu etapu wiosennego.

§ 2

- Wykonawca zapewni prowadzenie robót z zachowaniem ciągłości ruchu kołowego i pieszego.

- Wykonawca jest zobowiązany na czas trwania robót objętych niniejszą umową zabezpieczyć, wykonać i utrzymać na swój koszt oznakowanie terenu, strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na terenie budowy.

- Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z prowadzenia robót bez właściwego oznakowania. Wszelkie roszczenia użytkowników dróg, jakie wpłyną do Zamawiającego, związane z wykonywaniem robót, będą kierowane celem załatwienia do Wykonawcy.

- Materiały użyte przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy powinny posiadać wymagane atesty i aktualne aprobaty techniczne IBDiM.

- Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego sprzątania pasów drogowych z pozostałości po wykonanych robotach.

§ 3

Ustala się następujące terminy realizacji umowy:

1. Termin rozpoczęcia prac 		-	w ciągu 7 dni po podpisaniu umowy

2. Termin zakończenia prac:

etap wiosenny - do 31 maja 2018 r. 		etap jesienny – do 20.12.2018 r

§ 4

Integralną częścią składową niniejszej umowy jest oferta cenowa Wykonawcy.

§ 5

Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela jednoroczną gwarancję licząc od dnia końcowego odbioru robót.

§ 6

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy bez udziału podwykonawców.

§ 7

- Ustala się cenę jednostkową za wykonanie remontu 1m2 nawierzchni bitumicznej w wysokości netto …………….zł.

- Wartość umowy brutto z VAT nie może przekroczyć kwoty 30 000,-zł.

- Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyliczone na podstawie obmiaru wykonanych robót oraz ustalonej ceny jednostkowej netto plus obowiązujący podatek VAT.

- Wykonawca będzie wystawiał faktury po końcowym odbiorze poszczególnych etapów robót.

- Zamawiający zobowiązuje się uregulować należność przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni.

§ 8

- Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy Wykonawca wyznacza …………………………………………….

- Koordynatorem robót z ramienia Zamawiającego będzie …………………..

§ 9

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn za które odpowiedzialność  ponosi Wykonawca w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy.

- Przewidziane kary umowne nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Strony odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z przysługującej Wykonawcy należności na podstawie noty księgowej wystawionej przez Zamawiającego.

- Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość    kar umownych.

§ 10

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy

Kodeksu Cywilnego.

- Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze

stron.

ZAMAWIAJĄCY						WYKONAWCA