SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na

„Przebudowę drogi w ulicy Ośmiu Błogosławieństw w miejscowości Siedlec, Gmina Mstów” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

nr sprawy: IZP.271.1.3.2020.JŁ

Zamawiający: Gmina Mstów

Ul. Gminna 14

42-244 Mstów

Zawartość specyfikacji:

- Instrukcja dla wykonawców

- Formularz oferty

- Istotne postanowienia umowy

- Program funkcjonalno-użytkowy

Zatwierdzam:

12-05-2020

Tomasz Gęsiarz

Wójt Gminy Mstów

# Instrukcja dla Wykonawców

## Nazwa oraz adres Zamawiającego

### Gmina Mstów

ul. Gminna 14, 42-244 Mstów

### Telefon - centrala: (0 34) 3284005, fax. (0 34) 3785-558

### Email: zamowienia@mstow.pl

## Tryb udzielenia zamówienia

### Niniejsze zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego –

### Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwane dalej „Ustawą”-

### procedura poniżej progów unijnych.

## Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa drogi w ulicy Ośmiu Błogosławieństw w miejscowości Siedlec, Gmina Mstów” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Zamówienie obejmuje wykonanie opracowania dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane, związane z przebudową drogi gminnej w ul. Ośmiu Błogosławieństw w miejscowości Siedlec w  formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie zadania tj. wykonanie dokumentacji projektowej ; uzyskanie wymaganych przepisami opinii, zgód, uzgodnień, pozwoleń, wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację. Uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych – niezbędnych do zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z ustawą Prawo budowlane, w tym: pozwolenia na budowę / zgłoszenie robót , uzyskanie decyzji środowiskowej, pozwolenia wodno-prawnego ( jeśli będzie wymagane), przygotowanie dokumentów wymaganych dla oddania wykonanych robót. Dokumentacja winna zawierać również specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Całkowita długość przebudowywanego odcinka drogi wynosi 364mb.

W zakresie jest przebudowa jezdni, budowa ścieżki rowerowej, odwodnienie pasa drogowego, wykonanie utwardzonych poboczy. Do zadań wykonawcy należeć będzie również opracowanie organizacji ruchu, a następnie wykonanie tego oznakowania. Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym przygotowaną dokumentację projektową.

Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany jest w programie funkcjonalno-użytkowym (załącznik nr 8 do siwz).

Do zadań Wykonawcy należeć będzie: urządzenie zaplecza placu budowy , przestrzeganie przepisów Kodeksu Pracy, BHP, ochrony zdrowia i p.poż.; zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich, odpowiednie oznakowanie prowadzonych robót, prace geodezyjne (w tym inwentaryzacja powykonawcza).

Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę.

Zaleca się przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji terenu budowy, sąsiadującego układu komunikacyjnego oraz najbliższego otoczenia budowy w celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia. Wizytacja nie jest obowiązkowa. Wykonawca może ją odbyć we własnym zakresie.

CPV

71.22.10.00-3 usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71.24.00.00-2 usługi architektoniczne , inżynieryjne i planowania

45.23.31.40-2 roboty drogowe

45.23.24.51-8 roboty odwadniające i nawierzchniowe

45.23.32.20-7 roboty w zakresie nawierzchni dróg

45.23.32.22-1 roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

Zadanie będzie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla Województwa Śląskiego.

## Opis części zamówienia

### Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

## Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających

### Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o

### których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Ustawy.

## Informacja dotycząca ofert wariantowych

### Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

## Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania całości przedmiotu umowy: 30 listopada 2020r. Za termin  wykonania robót budowlanych i uznania przez Zamawiającego zamówienia za należycie wykonane uważa się  datę podpisania protokołu końcowego przedmiotu umowy, przy czym prace opracowania dokumentacji należy wykonać najpóźniej do 30.09.2020r.

## Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

    - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają  wykluczeniu ( art..24 ust.1 i  art.24 ust.5   pkt.1-4 i 8

- spełniają warunki udziału w postępowaniu jakie zostały określone w niniejszym postępowaniu

### 8.2.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące: Posiadania kompetencji lub  uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga

posiadania specjalnych uprawnień, wymagane jest złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału  w postępowaniu .

##### 8.2.2.   Posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże:

a) wykonanie w okresie ostatnich pięciu  lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, że realizował i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub  przebudowie  drogi o długości minimum 0,3 km każda oraz że wykonał co najmniej jedną dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę lub przebudowę drogi mającą w swym zakresie również ciągi piesze/pieszo-rowerowe, odwodnienie drogi.

Zamawiający dopuszcza również, aby prace projektowe zawierające zakres jak wyżej mogły być zrealizowane w jednej umowie z pracami budowlanymi (formuła „zaprojektuj i wybuduj”) .

b) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. 1 osobą , która będzie  uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (tj. osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, określone przepisami  Prawa budowlanego – kierownik  budowy) oraz 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w zakresie dróg.

Dopuszcza się, iż może być to jedna osoba, która będzie posiadać uprawnienia zarówno do projektowania, jak i kierowania robotami w specjalności drogowej.

Proponowana osoba do projektowania musi posiadac uprawnienia, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 ze zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65) lub zgodnie z wcześniej obowiązującymi przepisami dotyczące uznawania kwalifikacji,

8.2.3. sytuacji ekonomicznej i finansowej

- Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową , w wysokości nie mniejszej niż 600 000zł.

8.3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa wyżej, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedkłada  pisemne zobowiązanie tego podmiotu oraz inne dokumenty dotyczące:

a) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

c)  zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

d)  czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje  roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zobowiązanie należy przedstawić w oryginale.

Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe  pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art.24 ust.1 i ust. 5 pkt.1-4 i 8.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w punkcie 8.2.2., nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem / podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkcie 8.2.2.

### 8.4.Zamawiający, na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów, dokona oceny spełniania warunków podmiotowych według formuły „spełnia – nie spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.

8.5.Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

8.6.Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.87 ust.2 pkt.3,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- zawiera rażąco niską cenę  w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- zawiera błędy w obliczeniu ceny,

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3,

- wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art.85 ust.2 na przedłużenie terminu związania ofertą,

- wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium,

- jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa,

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

8.7. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

## Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

### Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki :

#### 1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1

#### 2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie

#### publiczne z art.22 ust.1 z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3

#### Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 i 5 pkt. 1-4 i 8 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2

- pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów załączonych do oferty (pełnomocnictwo musi być w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie)

- dowód wniesienia wadium,

- zobowiązanie podmiotu trzeciego w oryginale ( jeżeli dotyczy)

9.2. Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia  oświadczeń lub dokumentów wymienionych poniżej:

9.2.1  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art.24 ust.1 Prawa zamówień publicznych Wykonawca składa następujące dokumenty:

1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

2) oświadczenie o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych nakleżności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, lub zawarcie wiążacego porozumienia w sprawie spłat tych należności – załącznik nr 4.

    - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust.1 pkt.23 art.24 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9.2. 3.  W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną do wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

Wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem, zamieszczonym w załączniku nr 5, spełaniający wymagania określone w punkcie 8.2. SIWZ wykonanych nie wczesniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane.

Należy również załączyć dowody określające, czy robota ta została wykonana w sposób należyty, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone tzn. referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

#### W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1) wykaz osób, którymi dysponuje Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia o uprawnieniach określonych w punkcie 8.2.2 niniejszej specyfikacji, wraz z informacją o podstawie do dysponowania ww. osobami, sporządzony przez Wykonawcę według załącznika nr 6 do specyfikacji (należy podać uprawnienia oraz dane odnośnie przynależności do samorządu zawodowego oraz formę dysponowania).

#### 9.2.4.  W celu potwierdzenia , ze Wykonawca jest w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

- informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnoścowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy,                     w wysokościach określonych w punkcie 8.1.4 SIWZ wystawionej w okresie nie wczesniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków postawionych w niniejszym postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a  ustawy, przedkłada pisemne zobowiązanie w oryginale tego podmiotu.

9.2.5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w pkt. 8.2.2 niniejszej specyfikacji, polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać,  że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia,

#### 9.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 9.2.1.1, składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

##### nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

9.4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o braku podstawach do wykluczenia (załącznik nr 2),

9.5.  Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

#### 1)        Wszystkie dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii

#### poświadczonych za zgodność z oryginałem przez jedną z osób upoważnionych do

#### reprezentowania Wykonawcy, z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”

      - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkcie 9.2.3. (podmioty trzecie) niniejszej specyfikacji, kopie dokumentów dotyczących każdego z tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez te podmioty.

      - Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

      - Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych co do treści i  formy dokumentów.

      - Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane prze upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

      - Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

      - Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania, stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania.

### 9.6. Zamawiający wymaga w stosunku do podmiotów występujących wspólnie, aby:

#### Każdy z Wykonawców składa oświadczenia oddzielnie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

#### Podmioty występujące wspólnie jako konsorcjum muszą ustanowić swojego

pełnomocnika i załączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale.

9.7. Zamawawiający wezwie w trybie art.26 ust.3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumnety zawierające błędy, do ich uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie - chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Uzupełnione dokumenty powinny być złożone w oryginale, lub kopii poświadczonej za zgodnośc z oryginałem, przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

## Informacja o sposobie porozumiewania się Stron oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

### Strony w toku postępowania przedmiotowego, zapytania i odpowiedzi, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują sobie w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną. Otrzymanie dokumentu drogą elektroniczną oraz faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza.

Zapytania można kierować na adres: Gmina Mstów, ul. Gminna 14, 42-244 Mstów, lub na numer faksu: (034) 3785-558 , lub adres poczty elektronicznej wskazany w punkcie „osoba o kontaktu”.

## Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

### Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

#### Jarosław Łapeta – sprawy proceduralne  tel. (034) 3284005 w.38, w godz. 7:00- 15:00,  Andrzej Kubik – sprawy merytoryczne, e-mail: zamowienia@mstow.pl

#### 12.  Wymagania dotyczące wadium

## a/            Wysokość wadium.

  - Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

20 000,00 zł

  - Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez Wykonawcę tzn.:

    - oryginał lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię polecenia przelewu na konto Zamawiającego (warunek konieczny, ale nie wystarczający do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium za pomocą przelewu bankowego);

    - kserokopię  dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez Zamawiającego.

  - Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona akceptowaną przez Zamawiającego formą wadium w wymaganej wysokości.

## Forma wadium.

Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, polisy, poręczenia lub innego dokumentu, winny one zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela.

## Miejsce i sposób wniesienia wadium.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Mstów: Bank Spółdzielczy Mstów, konto nr 91 8256 0007 2001 0000 0039 0004

Wadium wniesione w formie pieniądza winno być na wyżej podanym rachunku bankowym.

Kserokopię dowodu wpłaty wadium w formie pieniądza lub oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż pieniądzu należy załączyć do oferty.

Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt.7b ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający zwróci bądź zatrzyma wadium według zasad określonych w art. 46 u pzp.

## Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy  bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

## Zwrot wadium.

1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem sytuacji art.46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie niniejszego punktu, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

2)  Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3) 	Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli: Wykonawca wycofał swoją ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Wniosek o zwrot wadium musi być podpisany przez upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy i złożony wraz z poświadczoną przez nich za zgodność z oryginałem kopią aktualnego dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią stosownego pełnomocnictwa.

## Utrata wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 i 3 a z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności o których mowa w art..25 ust.1, oświadczenia, o którym mowa w art.25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złóżonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Te przypadki utraty wadium winny być wskazane  w dokumentach  wadialnych w przypadku wadium składanego w formie innej niż pieniądz.

## 13.  Termin związania ofertą

### 13.1  Składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni  licząc od dnia otwarcia ofert.

### 14. Opis sposobu przygotowania ofert

### 14.1 Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

### 14.2   Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

### 14.3 Zaleca się, aby wszystkie dokumenty tworzące ofertę były spięte (zszyte) oraz posiadały kolejno ponumerowane kartki.

### 14.4 Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy.

### 14.5  Cena ofertowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, określona przez Wykonawcę w Formularzu oferty, musi być podana cyfrowo i słownie oraz być wyrażona w PLN.

### 14.6 Wykonawca może zastrzec informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dla skuteczności zastrzeżenia wymagane jest, aby do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert wpłynęło również uzasadnienie, iż jest to tajemnica przedsiębiorstwa.  Wykonawca  nie może zastrzec informacji podlegających odczytaniu w części jawnej otwarcia ofert oraz informacji, których jawność wynika z innych aktów prawnych. Informacje zastrzeżone należy umieścic w ofercie jako oddzielną część oferty.

Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji, spowoduje ich odtajnienie.

### 14.7 Zaleca się złożenie oferty w następujący sposób: W zamkniętej kopercie z oznaczeniem:

Gmina Mstów: Przebudowa drogi w ulicy Ośmiu Błogosławieństw w miejscowości Siedlec, Gmina Mstów w formule zaprojektuj i wybuduj

Nie otwierać przed 27.05.2020r., godz.10:00

#### Nazwa Wykonawca

Ulica, nr budynku

Kod pocztowy, miejscowość

#### 14.8 W przypadku ofert zawierających tajemnicę przedsiębiorstwa oprócz oryginału oferty należy dołączyć również „wyciąg” – kopię tej części, która nie jest objęta tajemnicą przedsiębiorstwa i na pisemny wniosek może być udostępniana innym Wykonawcom do wglądu. Kopia musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.

14.9  Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie póżniej niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w tym pkcie  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

Ewentualne przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w tym punkcie .

### 14.10 Wykonawca  może złożyć jedną ofertę, zarówno indywidualnie, jak również jako partner w podmiocie występującym wspólnie. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert, w które strona będzie zaangażowana.

### 14.11  Wykonawca  ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

## 15.   Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

#### 15.1.1. Ofertę należy złożyć bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Mstów przy ul. Gminnej 14 (punkt obsługi interesanta parter) w Mstowie, lub listownie na adres Zamawiającego. Termin składania ofert upływa 27.05.2020, o godz. 1000.

#### 15.1.2. Każdy Wykonawca składający ofertę otrzyma od Zamawiającego potwierdzenie wpływu oferty.

#### 15.1.3. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego za pośrednictwem polskiej placówki operatora publicznego lub innej firmy kurierskiej po wyznaczonym, w pkt 15.1.1. terminie, będą zwracane bez otwierania po upływie terminu na wniesienie protestu. Oferty przesłane faxem nie będą rozpatrywane.

### 15.2. Zmiana i wycofanie oferty

#### 15.2.1. Wykonawca może przed upływem terminu na składanie ofert, zmienić/zmodyfikować ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia Zamawiającego.

#### 15.2.2.  Wykonawca może wycofać ofertę za pomocą pisemnego powiadomienia Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert.

#### 15.2.3.   Powiadomienia o zmianie lub wycofaniu powinny być przygotowane i oznaczone zgodnie z pkt 14 niniejszej specyfikacji i dodatkowo opisane: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”, z podaniem numeru wpływu na otrzymanym potwierdzeniu, o którym mowa w pkt 15.1.2.

### 15.3.  Miejsce oraz termin otwarcia ofert

### 15.3.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.05.2020r., o godzinie 1015, w siedzibie Urzędu Gminy Mstów, przy ul. Gminnej 14.

#### 15.3.2. Otwarcie ofert jest jawne. Część jawna obejmuje podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a następnie otwarcie ofert i odczytanie: nazw (firm) oraz adresów Wykonawców, informacji dotyczących ceny, terminów wykonania zamówienia, okresów gwarancji, warunków płatności  na których składane są oferty.

#### 15.3.3. Oferty oznaczone „WYCOFANIE” otwierane będą w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane.

#### 15.3.4. Oferty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zostaną dołączone do oferty.

## 16. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu łącznie dla całego zamówienia, określone w druku OFERTA, z rozbiciem na prace projektowe oraz roboty budowlane. Wartość prac projektowych nie może przekroczyć 7 % wartości całej oferty.

Tę formę wynagrodzenia określa art.632 Kodeksu cywilnego.

„ § 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę.”

W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z programu funkcjonano-użytkowego jak również z opisu w SIWZ.

W dniu podpisania umowy Wykonawca przedstawia Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy, który stanie się załącznikiem umowy (wzór harmonogramu stanowi załącznik do wzoru umowy)

Będą to między innymi nastepujące koszty: podatek VAT – 23% , opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót oraz uzyskanie wszyskich niezbędnych decyzji w tym decyzji środowiskowej, pozwolenia wodno-prawnego i innych niezbędnych, wykonania wszelkich robót budowlanych, wykonanie wszelkich robót przygotowawczych, zorganizowania i zabezpieczenia placu budowy, wywozu nadmiaru gruntu, wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą, wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, wykonania dokumentacji powykonawczej, wykonanie wszelkich innych niezbędnych do wykonania i prawidłowej eksploatacji przedmiotu zamówienia oraz w razie konieczności koszt uzyskania wszelkich dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia  na użytkowanie.

2. Cena musi zawierać wszystkie koszty i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą techniczną .

3. Wszelkie upusty udzielone przez Wykonawcę, o ile wystepują, muszą być ujęte w Cenie Oferty podanej w Formularzu Oferty. Żadne wymienione upusty nie będą brane pod uwagę.

4. Ceną oferty jest suma wymieniona w Formularzu Oferty z uwzględnieniem ewentualnych zmian wynikających z omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny.

5. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w niniejszej SIWZ (Warunki umowy)

6.  Wszystkie ceny określone przez oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom, za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT.

- Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## 17.  Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Stronami

### 17.1.Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą wyłonionym do wykonania zamówienia prowadzone będą wyłącznie w PLN.

## 18.   Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny

18.1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie się kierował następującymi kryteriami:

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 60 |
| 2 | Okres udzielonej rękojmi i gwarancji | 40 |

    - Maksymalna liczba punktów w kryterium równa się określonej wadze kryterium w %.

Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach wszystkich kryteriów.

Uzyskana liczba punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.

Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom będzie się odbywać wg następujących zasad:

    - Cena

Ocenie zostanie poddana cena brutto oferty za realizację całego zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa – podana w „Formularzu oferty” . Liczba punktów, którą  można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona wg wzoru

Cena  brutto  najniższej zaproponowanej oferty

ilość  punktów =  -----------------------------------------…………………………..x 60 x 100%

cena brutto  oferty badanej

maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 60 punktów

18.4.1. okres  udzielonej rękojmi i  gwarancji

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego „Formularza oferty” i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy.

Zasady obliczania wartości punktowej kryterium.

Wymagany minimalny okres gwarancji to 36 miesięcy (okres gwarancji jest równy okresowi rękojmi za wady).

Oferta przedstawiająca krótszy okres gwarancji niż 36 m-cy zostanie odrzucona.

Oferta zawierająca gwarancję  od 36 do 47  miesięcy otrzyma 10pkt.

Oferta zawierająca gwarancję od 48 do 59 miesięcy otrzyma 25pkt.

Oferta zawierająca gwarancję 60 miesięcy i więcej otrzyma 40pkt.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie z obu kryteriów uzyska największą ilość punktów.

Przy obliczaniu punktów, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku.

„Standardy jakościowe”, o których mowa w art. 91 ust. 2a - Standardy jakościowe zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, czyli w programie funkcjonalno-użytkowym. Dokument ten wskazuje parametry wszystkich materiałów i urządzeń, które będą musiały być użyte do realizacji przedmiotu zamówienia, jak również zasady wiedzy technicznej wymagane do wykonania robót.  Uwzględnia także wszystkie elementy, które mają wpływ na koszty związane z eksploatacją oraz utylizacją przedmiotu zamówienia. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia są tak precyzyjne, że bez względu na fakt, kto będzie Wykonawcą przedmiotu zamówienia, jedyną różnicą będą zaoferowane ceny (tzn.  przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany - identyczny, niezależnie od tego, który z Wykonawców go wykona). W związku z powyższym Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny jako jedynego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej lub ceny jako jednego z kryteriów wyboru oferty o znaczeniu ponad 60%.

18.5.1. Oferty, które nie będą spełniać wymogów specyfikacji oraz naruszać zasady ustawy o zamówieniach publicznych zostaną one przez zamawiającego odrzucone.

Ocena ofert dotyczy ofert nieodrzuconych.

## 19.  Zamawiający wymaga od Wykonawcy dopełnienia następujących formalności w celu zawarcia umowy

O terminie umowy strony zostaną poinformowane w ogłoszeniu o wyborze oferty najkorzystniejszej. W przypadku wyboru oferty Konsorcjum przed podpisaniem umowy Konsorcjum musi przedstawić Zamawiającemu podpisaną umowę Konsorcjum.

Najpóżniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca przedstawi harmonogram rzeczowo-finansowy wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.

## 20.    Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcom

20.1. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał uszczerbku lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki odwoławcze przewidziane w dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z póżniejszymi zmianami.

21.   Informacja o  zabezpieczeniu należytego wykonania umowy

Zamawiający odstępuje od wnoszenia przez Wykonawców zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

23.   Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

24. Zamawiający  dopuszcza podwykonawców,  Wykonawca w ofercie musi wskazać jaki zakres prac zamierza zlecić podwykonawcy oraz podwykonawców .

Roboty objęte przedmiotem zamówienia mogą być powierzone podwykonawcom na zasadach określonych w siwz i projekcie umowy.

Za działania i zaniedbania podwykonawców, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za postępowanie własne.

Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem sa roboty budowlane, a których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, są zgodne z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Poza tym w treściach umów musza być zawarte zapisy zobowiązujące Wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do przedstawiania Zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.

Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu, przed datą złożenia każdej faktury – oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzających faktyczne otrzymanie zapłaty od Wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkować wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli ich wartość nie przekracza 40 000zł brutto bez względu na przedmiot tych dostaw i usług.

25. Wymagania , o których mowa w art.29 ust.3a Prawa zamówień publicznych

25.1. Na podstawie art.29 ust.3a „Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę”. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót czyli tzw. Pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.

25.2.W związku z powyższym Wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić inspektorowi nadzoru kopię umów o pracę lub zgłoszeń ZUS-owskich. W odniesieniu do podwykonawców  lub dalszych podwykonawców kopie umów o pracę lub zgłoszeń ZUS-owskich należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jednak nie później niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby. Bez spełnienia tych wymogów osoby nie będą wpuszczane na plac budowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy.

25.3. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli (personel), taka osoba będzie musiała opuścić plac budowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1 000,00 za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi być potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli (personel) Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.

### 25. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści  zawieranej

Umowy.

Załącznikiem do niniejszej specyfikacji jest wzór umowy, wg której  zawarta zostanie umowa z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza  .

26. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

- Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

27. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mstów ul. Gminna 14, 42-244 Mstów tel. 34 3284 005, e-mail: ug@mstow.pl;

- inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Mstów jest Pan Cezary Nowicki,  inspektor@odocn.pl, nr telefonu 602762036 kontakt;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa drogi w ulicy Ośmiu Błogosławieństw w Siedlcu Gmina Mstów”-  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.} zwana dalej „ustawą Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm./.

Załącznik nr 1

.......................................,							 dnia ....................

Nazwa firmy i adres

O F E R T A

nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego opublikowanego w BZP z dnia ……………………………….pod pozycją……………………..

na Przebudowę drogi w ulicy Ośmiu Błogosławieństw w miejscowości Siedlec, Gmina Mstów w formule zaprojektuj i wybuduj

składamy niniejszą ofertę:

1. Oferujemy wykonanie całości dostawy zgodnie z formularzem cenowym w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków  zamówienia  za cenę :

Cena netto:			_ . _ _ _ . _ _ _  ,  _ _  PLN

VAT:                               	     _ _ _ . _ _ _  , _ _   PLN (stawka 23  %)

CENA OFERTOWA		_ . _ _ _ . _ _ _ , _ _   PLN ( brutto)

słownie złotych: ........................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………….

W tym w rozbiciu na poszczególne elementy:

- Prace projektowe…………………………………………………..kwota brutto

- prace budowlane …………………………………………………….kwota brutto

3. Na wykonane zamówienie Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji na okres ………………….miesięcy (słownie: ………………………..miesięcy) od daty protokołu odbioru końcowego robót.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj .do 26.06.2020r.

6. Wyrażamy zgodę na termin płatności faktur – 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury.

7. Oświadczamy, że zrealizujemy zamówienie zgodnie ze specyfikacją.

8. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

9. Wykonawca informuje,że wybór oferty NIE BĘDZIE / BĘDZIE ( niepotrzebne skreślić) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

10.Zamówienie zamierzamy powierzyć podwykonawcom w następującym zakresie: ( podać nazwę firmy)

…………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

..........................................................

Podpis Wykonawcy

Dane adresowe do korespondencji:

Osoba do kontaktu………………….

Tel………………………………

Fax………………………………

Adres poczty elektronicznej………………………………………

NIP…………………………………

Załącznik nr 2

Zamawiający:

GMINA MSTÓW

UL. GMINNA 14

42-244 MSTÓW

Wykonawca:

………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. „Przebudowa drogi w ulicy Ośmiu Błogosławieństw w miejscowości Siedlec, Gmina Mstów” w formule „zaprojektuj i wybuduj” prowadzonego przez Gminę Mstów, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie

art. 24 ust. 5 ustawy Pzp  .

…….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 0 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 3

Zamawiający:

GMINA MSTÓW

Ul. GMINNA 14

42-244 Mstów

Wykonawca:

………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………...

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Przebudowa drogi w ulicy Ośmiu Błogosławieństw w miejscowości Siedlec, Gmina Mstów” w formule „zaprojektuj i wybuduj” prowadzonego przez Gminę Mstów  oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w      …………..…………………………………………………..………………………………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego
w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik nr 4

O S W I AD C Z E N I E

Przystepując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:

„Przebudowa drogi w ulicy Ośmiu Błogosławieństw w miejscowości Siedlec, Gmina Mstów” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

działając w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

( nazwa Wykonawcy)

Oświadczam(-y), że wobec w/w Wykonawcy nie został wydany prawomocny wyrok sądu lub ostateczna decyzja administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

…………………dnia…………............              ………………………………………………..

(podpis upoważnion ego przedstawiciela

Wykonawcy  oraz pieczątka / pieczątki

Załącznik 5

pieczęć Wykonawcy

Wykaz  zamówień zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat

potwierdzających spełnienie warunku doświadczenia

| Lp. | Nazwa zadania (krótki opis zakresu zamówienia pozwalający określić czy spełnia postawiony warunek ) | Zamawiający (nazwa i adres) | Wartość zadania, Okres realizacji (data rozpoczęcia i zakończenia) |
| --- | --- | --- | --- |

Do wykazu należy załączyć  dowody określające, czy zamówienia  te zostały wykonane w sposób należyty

.

..............................., data ..............

.........................................

Podpis Wykonawcy

Załącznik nr 6

Wykaz

osób odpowiedzialnych za realizację zamówienia

Nazwa Wykonawcy ...................................................................................................................

Adres  ..........................................................................................................................................

| Lp. | Nazwisko i imię | Posiadane uprawnienia budowlane (rodzaj uprawnień, nr decyzji, data wydania, przez kogo wydana) | ## Informacja o przynależności do samorządu zawodowego, Podstawa dysponowania osobą (umowa o pracę, umowa zlecenie lub inne) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

.............................................................

(  podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 7

LISTA PODMIOTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ

Zadanie: „Przebudowa drogi w ulicy Ośmiu Błogosławieństw w miejscowości Siedlec, Gmina Mstów” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Zgodnie z art.26 ust.2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015. 2164 z późn. zm.) informuję że

…………………………………………………………………………………………………

( nazwa podmiotu)

- Jest członkiem grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.50.331 z póżn.zm.) , w skład której wchodzą następujące podmioty: *

1.………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………….

3……………………………………………………………………………….

4…………………………………………………………………………………

5………………………………………………………………………………..

- Nie należy do grupy kapitałowej *

*niepotrzebne skreślić

………………………dnia………………                             …………………………………

Podpisy i pieczęcie osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 8

- projekt-

#### UMOWA NR : ……………………………..

Zawarta w dniu……………………………………………

pomiędzy: Gminą Mstów z siedzibą w Mstowie ul. Gminna 14; NIP 949-21-95-102 zwaną dalej Zamawiającym,

# reprezentowaną przez:

- Tomasza Gęsiarza – Wójta Gminy Mstów

Przy kontrasygnacie Marii Skibińskiej – Skarbnika Gminy Mstów

a

…………………………………………………………………………….. zarejestrowanym 
w ……………………………………………………..………………………. , reprezentowanym przez:

1………………………………………….

zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie „Przebudowy drogi w ulicy Ośmiu Błogosławieństw w miejscowości Siedlec, Gmina Mstów” w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie  z  wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i zasadami wiedzy technicznej, na warunkach wskazanych w ofercie z dnia……….. stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy opisany został w SIWZ, w tym w programie funkcjonalno-użytkowym.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem prac, sporządzonym przez Wykonawcę w porozumieniu z Zamawiającym po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

§ 2

Dokumentacja projektowa

- Opracowanie dokumentacji projektowej (dalej: „Dokumentacja projektowa”) winno być wykonane zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym , obowiązującymi  przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz zawierać wszystkie elementy z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a w szczególności winno posiadać niezbędne uzgodnienia.

- Wykonawca zobowiązuje się  do pełnienia nadzoru autorskiego oraz do dokonywania zmian w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami organu wydającego decyzje formalno – prawne, a których konieczność wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć do siedziby Zamawiającego wykonaną  dokumentację projektową wraz z wykazem pozyskanych warunków technicznych,     uzgodnień, decyzji oraz z pisemnie potwierdzonym przyjęciem wniosku o       pozwolenie na wykonania robót budowlanych we właściwym organie z wykazem      opracowań, i ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę oraz pisemnym            oświadczeniem, że dokumentacja projektowa jest wykonana zgodnie z umową. Mocą niniejszej umowy Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa       majątkowe do dokumentacji projektowej i wyraża zgodę na wykorzystanie      dokumentacji projektowej przez Zamawiającego na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie utrwalania wszelkimi znanymi technikami, w tym techniką zapisu cyfrowego,

2) w zakresie kopiowania, zwielokrotniania techniką cyfrową, a także wszelkimi innymi technikami;

3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami poprzez użyczenie i najem oryginału lub egzemplarzy, jak również w zakresie powielania, dystrybucji, emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też poprzez telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu;

4) w zakresie wprowadzania do pamięci komputera i gromadzenia danych w formie cyfrowej;

5) w zakresie publicznego udostępniania przedmiotu umowy, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

6) przedsięwzięcia wszelkich czynności w celu realizacji inwestycji na podstawie dokumentacji projektowej.

- Wykonawca oświadcza, że w momencie dokonania odbioru przedmiotu umowy i dokonania przelewu wynagrodzenia, Zamawiający – bez dodatkowego wynagrodzenia – nabywa również własność wszystkich przekazanych Zamawiającemu egzemplarzy dokumentacji projektowej.

- W chwili wydania przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego       również prawo do korzystania i wyrażania zgody na korzystanie z przedmiotu umowy przez inne podmioty na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 4.

- Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do przedmiotu umowy, według potrzeb Zamawiającego wynikających z przyjętego przez niego sposobu rozpowszechniania przedmiotu umowy dla celów           realizacji inwestycji, informacyjnych, promocyjnych bądź komercyjnych, usuwania            wad w okresie gwarancji, w szczególności na :

1) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

2) dokonywanie koniecznych zmian i uzupełnień oraz rozpowszechnianie przedmiotu umowy w takiej postaci;

3) decydowanie o rozpowszechnianiu całości lub części przedmiotu umowy, samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami.

- W chwili wydania przedmiotu umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody na wykonanie zależnych praw autorskich.

- Nabycie wszelkich praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust.1.

- Czynności i prace, wymienione w ust. 2, Wykonawca zrealizuje w ramach wynagrodzenia, wymienionego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wymagana ilość egzemplarzy oraz ich szczegółowy zakres określone są w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Dokumentacja projektowa zawierać będzie również specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

- Wykonawca dostarczy dokumentację projektową wraz z wykazem opracowań oraz pisemnym oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wyżej wymienione: wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, stanowią integralną część przedmiotu umowy.

- W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Wykonawca wyraża zgodę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz jej wykorzystanie w zakresie określonym umową przez innego wykonawcę, w oparciu o opracowany przez niego przedmiot umowy lub jego część.

- Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania wobec Zamawiającego prawa do integralności dokumentacji projektowej.

§ 3

Sposób realizacji robót budowlanych

1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- Zabezpieczenie i oznakowanie  terenu robót;

- Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- Wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r.  poz. 290 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

- Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

- Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.z 2016. 672 z późniejszymi zmianami),

  - Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz. U. 2016.250 z późn.zm.)

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- Terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami;

- Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy;

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- Opracowanie organizacji ruchu na czas budowy i odpowiednie oznaczenie budowy;

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, BHP, p.poż.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo budowlane.

- Odpowiednie oznakowanie prowadzonych robót .

- Sporządzenie operatu kolaudacyjnego.

- Sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej.

§ 4

Termin wykonania zamówienia

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.

- Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy 30.11.2020r.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie do 7 dni licząc od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót;

  - Zapewnienie na swój koszt nadzoru  inwestorskiego;

  - Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

  - Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 6

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w ogólnej  kwocie…………………………złotych (słownie złotych: ...........................................................................................), w tym roboty budowlane kwota brutto …………………………zł a prace projektowe kwota……………….

Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT, w kwocie .................. złotych.

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją opracowania dokumentacji projektowej i  robót budowlanych objętych opisem przedmiotu zamówienia, w tym w programie funkcjonalno-użytkowym, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. Numer NIP Wykonawcy ..................................

- Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi po złożeniu faktury wystawionej przez Wykonawcę na podstawie zatwierdzonego protokołu  odbioru robót.

- Termin płatności faktury wynosi 30 dni od dnia otrzymania poprawnej faktury. Płatności przekazywane będą na rachunek bankowy Wykonawcy wynikający z wykazu czynnych podatników VAT. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze jest właściwym do dokonania podzielonej płatności (split payment).

- Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe i zapłatę częściową za zakończony zakres prac umowy określony w protokole odbioru częściowego, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowo – terminowym podpisanym wraz z umową i stanowiącym załącznik do umowy.

Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 20% wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Za datę zapłatę uznaje się datę obciążenia konta Zamawiającego.

- W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, Zamawiający odmówi jej przyjęcia.

- Do każdej faktury VAT, Wykonawca jest zobowiązany dołączyć (jako załącznik) dokument o nazwie „Wykaz podmiotów , które wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej faktury tj. Faktury nr ….z dnia……”. Wykaz ten musi zawierać nazwę podmioru, zakres robót, dostaw lub usług wykonanych przez dany podmiot oraz w złotych należna danemu podmiotowi. Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym podmiotom musi być równa wartości danej faktury. Załącznik ten musi być złożony w formie oryginału i podpisany przez wszystkich podwykonawców, bez względu na fakt czy występują w tym wykazie czy nie. Brak wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany dołączyć  oświadczenie Podwykonawców potwierdzające otrzymanie wszystkich należnych im kwot za odebrane prace. W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentów termin zapłaty biegnie od momentu złożenia kompletnej faktury. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecił Podwykonawcy wykonywania części prac, do każdej faktury VAT Wykonawca będzie dołączał oświadczenie o nie zlecaniu Podwykonawcy wykonania części prac. Brak oświadczeń będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla Zamawiającego wynikającej z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami o podwykonawstwo, którego przedmiotem są roboty budowlane , dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata wg ust.11 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie , bez odsetek należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust.11. Termin zgłaszania uwag – 3 dni robocze od daty doręczenia tej informacji do Wykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa ust.13, Zamawiający może :

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust.11  Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny , płatność faktury – w całości lub w części – w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu opóźnienia w zapłacie.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie wypełnienia warunków umownych , za wyjątkiem cesji wierzytelności na rzecz banku , w którym Wykonawca zaciągnie kredyt lub w którym Wykonawca będzie finansował wykonanie przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostać poprzedzona pisemną zgodą Zamawiającego.

§ 7

1.Na podstawie art.29 ust.3a „Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę”. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. Pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługe geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.

2.W związku z powyższym Wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedstawić inspektorowi nadzoru kopię umów o pracę lub zgłoszeń ZUS-owskich. W odniesieniu do podwykonawców lub dalszych podwykonawców kopie umów o pracę lub zgłoszeń ZUS-owskich należy przedłożyć wraz z kopią umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, jednak nie później niż przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby. Bez spełnienia tych wymogów osoby nie będą wpuszczane na plac budowy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy z winy Wykonawcy.

3. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na umowę o pracę, co zostanie ustalone przez Zamawiającego lub jego przedstawicieli (personel), taka osoba będzie musiała opuścić plac budowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1 000,00 zł za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi być potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez przedstawicieli (personel) Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli.

§ 8

Odbiory

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

  - Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - Odbiory częściowe,

  - Odbiór końcowy.

- Odbiory  robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów bezpośrednio Inspektorowi nadzoru.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - Dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach,

  - Wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

  - Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z obowiązującymi przepisami i normami,

  - Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika robót).

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 9

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - Za zwłokę w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki (termin zakończenia robót określono w §4 ust. 2 niniejszej umowy),

    - Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w §6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – 
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w §6    ust. 1,

    - Za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, który nie został zgłoszony Zamawiającemu zgodnie z zapisami niniejszej umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego , o którym mowa w §6    ust. 1 za każde zdarzenie,

    - W przypadku braku lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 1 000,00zł

    - W przypadku nieprzedłużenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi lub projektu jej zmiany, w wysokości 1 000 zł za każde zdarzenie,

    - w przypadku nieprzedłużenia poświadczonej za zgodność z oryginałęm kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1 000,00 za każde zdarzenie,

    - za przebywanie na placu budowy osoby , o której mowa w § 7 niezatrudnionej na umowę – w wysokości 1 000,00 zł za każdy taki przypadek.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w §6 ust. 1. Nie dotyczy sytuacji opisanej w art.145 ustawy Pzp.

  - Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

  - Wykonawca wyraża zgodę na zapłatę kar umownych w drodze potrącenia z przysługującego mu wynagrodzenia.

  - W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót lub stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji , Wykonawca wyraża zgodę na usunięcie wad na koszt Wykonawcy.

§ 10

Umowne prawo odstąpienia od umowy

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni roboczych ,

- Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

- Nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,

- Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

- Zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt b) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

5. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 11

Umowy o podwykonawstwo

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania, zawierając z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu projekt umowy lub zmianę projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od sporządzenia projektu lub zmiany projektu. Nie zgłoszenie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu lub jego zmian pisemnych zastrzeżeń ,uważa się za akceptację projektu umowy lub jego zmiany.

- Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem umowę o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jeżeli zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

- Umowa na roboty budowlane z podwykonawcą musi zawierać w szczególności:

1) zakres robót powierzony podwykonawcy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót objętych umową

2) kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie powinna być wyższa niż wartość tego zakresu robót wynikająca z oferty Wykonawcy

3) termin wykonania robót objętych umową wraz z harmonogramem – harmonogram robót musi być zgodny z harmonogramem robót Wykonawcy

4) termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi

5) w przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia podwykonawcy, termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace podwykonawcy powinien  być ustalony w taki sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy przez Zamawiającego (za okres zlecony podwykonawcy).

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca robót budowlanych zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zawarte umowy poświadczone za zgodność z oryginałem, których przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Obowiązek nie dotyczy umów o wartości mniejszej niż 0,5% wartości zamówienia lecz nie więcej niż 50 000,00zł.

- Umowa pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą musi zawierać zapisy określone w ust.4 niniejszego paragrafu. Załącznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Zamawiającego udzielić mu wszelkich informacji dotyczących podwykonawców.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Niezależnie od postanowień § 10 ust.3 i 4 niniejszej umowy, zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robót określonego w ofercie, Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy wejścia na teren budowy i rozpoczęcia prac, zaś sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postępowanie Wykonawcy poczytywane będzie za nienależyte wykonanie umowy.

§ 12

Gwarancja Wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi i  gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres …………. miesięcy od dnia odbioru końcowego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

- Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. Okres rękojmi biegnie równolegle z okresem gwarancji i równa się ………………

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 13

Zmiana umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadku :

a) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z :

- koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z

konieczności dostosowania zakresu zadania do powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub

- z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub

- działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów k.c.

- nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazaniem przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy, lub

-  wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, lub

-  innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy, lub

- koniecznością wykonania robót dodatkowych

- wykopalisk  uniemożliwiających wykonywanie robót.

b) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych

c ) zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne osoby, legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane lub innych ustawach.

3. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy:

a) zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności,

b) strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności,

c) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na pismie.

4. Opóźnienia, o których mowa w ust. 2, muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiającego.

5. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystąpień opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub przestoju lub równy okresowi niezbędnemu na wykonanie robót dodatkowych.

6. Niedopuszczalne sa zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego.

7. Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia zmiany umowy mogą nastapić jedynie na podstawie okoliczności, o których mowa w art.144 ust.1 punkty 1,2,4 i 5 Prawa zamówień publicznych.

8. W przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT, kwota umowy może ulec zmianie w stosunku do zakresu podlegającemu wykonaniu po zaistniałej zmianie.

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. , poz.2164 z późn. zm.), ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r.  poz.290)  oraz Kodeksu cywilnego, o ile przepisy ustawy prawa zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1,

- SIWZ, w tym program funkcjonalno-użytkowy

- Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zamawiający                         				                          Wykonawca

Załącznik nr 9

Harmonogram rzeczowo-finansowy

| Lp. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego | Okres realizacji ( od –do) | Kwota netto | Kwota brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dokumentacja techniczna |  |  |  |
| 2 | Roboty przygotowawcze - wytyczenie obiektu, inwentaryzacja |  |  |  |
| 3 | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |
| 4 | Roboty ziemne |  |  |  |
| 5 | Stabilizacja, podbudowa |  |  |  |
| 6 | Warstwa asfaltobetonowa wiążąca i ścieralna |  |  |  |
| 7 | Ścieżka rowerowa, zjazdy |  |  |  |
| 8 | Drenaż i studnie |  |  |  |
| 9 | Oznakowanie |  |  |  |
|  | Ogółem |  |  |  |