Załącznik nr 2

Nr sprawy: Gk.271.1.2022.AJB

UMOWA

Nr …………………..

zawarta w dniu ………………………...r.

pomiędzy:

- Gminą Mstów, ul. Gminna 14; 42-244 Mstów; reprezentowaną przez:

Tomasza Gęsiarza – Wójta Gminy Mstów

przy kontrasygnacie Marii Skibińskiej – Skarbnika Gminy Mstów

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

Umowę zawarto na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm) zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia znak:…………………………………...

§ 1.

- Zakres Umowy obejmuje realizację następujących zadań:

Zadanie nr 1:

Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej polegającej na dokonaniu podziałów geodezyjnych:

- Podział działki nr 21/5 o pow. 7,5744 ha obr. 0019 Mstów, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr CZ1C/00030103/3, stanowiąca własność osób fizycznych (podział na 2 działki);

- Podział działki nr 22 o pow. 0,1970 ha obr. 0019 Mstów (stanowiąca pas drogowy ul. św. Antoniego), dla której prowadzona jest księga wieczysta nr CZ1C/00090967/5, stanowiąca własność Gminy Mstów (podział na 2 działki).

Podział będzie realizowany zgodnie z ustaloną koncepcją (znajdującą się w aktach sprawy) i ma celu dokonanie wzajemnej zamiany nowo wydzielonych działek.

Termin realizacji:

I etap: wstępny projekt podziału 21 dni od podpisania umowy;

II etap: sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, stanowiącej podstawę do wydania decyzji zatwierdzającej podział - termin do 30 maja 2022 r.;

III etap:  wykonanie stabilizacji granic w terminie – termin do 30 czerwca 2022 r.

Zadanie nr 2:

Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej polegającej na dokonaniu podziałów geodezyjnych:

•	Podział działki nr 1627 o pow. 0,1175 ha obr. 0019 Mstów, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr CZ1C/00057173/9, stanowiąca własność Gminy Mstów (podział na 2 działki);

•	Podział działki nr 840/28 o pow. 0,3772 ha obr. 0019 Mstów, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr CZ1C/00057173/9, stanowiąca własność Gminy Mstów (podział na 3 działki).

Termin realizacji:

I etap: wstępny projekt podziału 21 dni od podpisania umowy;

II etap: sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, stanowiącej podstawę do wydania decyzji zatwierdzającej podział - termin do 30 maja 2022 r.;

III etap:  wykonanie stabilizacji granic w terminie – termin do 30 czerwca 2022 r.

Zadanie nr 3:

Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej polegającej na weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie zmiany użytku (według stanu użytkowania) dla działek:

- nr 717/1 o pow. 0,0100 ha, nr 718/1 o pow. 0,0122 ha, nr 719/1 o pow. 0,0070 w obrębie 0010 Kobyłczyce (droga wewnętrzna), stanowiące własność Gminy Mstów - księga wieczysta CZ1C/00090970/9;

- nr 1042/9 o pow. 0,2512 ha w obrębie 0006 Jaskrów (droga wewnętrzna), stanowiąca własność osoby fizycznej, która jest w trakcie nabywania na rzecz Gminy.

Powyższa dokumentacja będzie podstawą do wprowadzenia zmiany w rejestrze ewidencji gruntów i budynków.

Termin realizacji: 60 dni od daty podpisania umowy.

Dokumentem, na podstawie którego będzie podstawa do zapłacenia faktury będzie pozytywna weryfikacja wniosku w zakresie przyjęcia opracowania do PODGiK w Częstochowie.

Zadanie nr 4:

Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej polegającej na dokonaniu scalenia działek nr 823/4, 824/4, 825/4, 826/4, 827/4, 828/4, 830/5, 832/5, 834/4 o łącznej pow. 0,0483 ha obręb 0019 Mstów, dla których prowadzona jest księga wieczysta nr CZ1C/00085964/6, stanowiące własność Gminy Mstów i weryfikacji danych ewidencyjnych w zakresie zmiany użytku (według stanu użytkowania) .

Powyższa dokumentacja będzie podstawą do wprowadzenia zmiany w rejestrze ewidencji gruntów i budynków.

Termin realizacji: 60 dni od daty podpisania umowy.

Dokumentem na podstawie którego będzie podstawa do zapłacenia faktury będzie pozytywna weryfikacja wniosku w zakresie przyjęcia opracowania do PODGiK w Częstochowie.

Zadanie nr 5:

Przeprowadzenie:

- czynności geodezyjnych polegających na wznowieniu/wyznaczeniu/ustaleniu granic drogi w miejscowości Jaskrów na części działek nr 1212 i 1215 na odcinku od granicy działki         nr 1217 do granicy z działką nr 295 obręb 0006 Jaskrów,

Termin realizacji: 15 lipca 2022 r.

Dokumentem na podstawie którego będzie podstawa do zapłacenia faktury będzie pozytywna weryfikacja wniosku w zakresie przyjęcia opracowania do PODGiK w Częstochowie oraz wykonana stabilizacja znaków granicznych w terenie.

- podziału działki nr 1217 o pow. 1,2220 ha obręb 0006 Jaskrów stanowiącej własność Gminy Mstów - księga wieczysta nr CZ1C/00090974/7 wraz ze zmianą sposobu użytkowania dotychczasowej drogi zgodnie z koncepcją znajdującą się w siedzibie Urzędu (podział na 4 działki).

Termin realizacji:

I etap: wstępny projekt podziału 21 dni od podpisania umowy;

II etap: sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, stanowiącej podstawę do wydania decyzji zatwierdzającej podział - termin do 30 czerwca 2022 r.;

III etap:  wykonanie stabilizacji granic w terminie – termin do 15 lipca 2022 r.

Zadanie nr 6:

Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej polegającej na dokonaniu podziału geodezyjnego z Urzędu:

•	Podział działki nr 105/1 o pow. 0,0187 ha obr. 0019 Mstów, stanowiącej własność ENION Sp. A Oddział w Częstochowie (podział na 2 działki) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Mstów sołectwa Mstów zatwierdzonym Uchwałą nr XXI/153/2016 Rady Gminy Mstów z dnia 24 czerwca 2016 r.

Termin realizacji:

I etap: wstępny projekt podziału 21 dni od podpisania umowy;

II etap: sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, stanowiącej podstawę do wydania decyzji zatwierdzającej podział - termin do 30 czerwca 2022 r.;

III etap:  wykonanie stabilizacji granic w terminie – termin do 15 lipca 2022 r.

Zadanie nr 7:

Przeprowadzenie czynności geodezyjnych polegających na  wznowieniu/wyznaczeniu /ustaleniu granic drogi gminnej na działce nr 157/2 o pow. 0,1613 ha w miejscowości Brzyszów, obręb 0003 Brzyszów, własność Gminy Mstów - księga wieczysta CZ1C/00090966/8.

Termin realizacji: 15 lipca 2022 r.

Dokumentem na podstawie którego będzie podstawa do zapłacenia faktury będzie pozytywna weryfikacja wniosku w zakresie przyjęcia opracowania do PODGiK w Częstochowie oraz wykonana stabilizacja znaków granicznych w terenie.

- Przedmiot zamówienia zrealizowany będzie w terminie od dnia podpisania umowy do terminów określonych w poszczególnych zadaniach nie dłużej niż do 15-07-2022 r.

- Zaleca się wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w terenie w celu prawidłowej wyceny robót.

- Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. posiadającymi uprawnienia zawodowe geodety uprawnionego z zakresu 2 (podziały i rozgraniczenia).

§ 2.

- Ryczałtowa cena za wykonanie przedmiotu umowy dla poszczególnych zadań wynosi:

Zadanie nr 1 – ………………..zł brutto,

Zadanie nr 2 – ………………..zł brutto,

Zadanie nr 3 – ……………  …zł brutto,

Zadanie nr 4 –………………...zł brutto,

Zadanie nr 5 – ………………..zł brutto,

Zadanie nr 6 – ………………..zł brutto,

Zadanie nr 7-…………………zł brutto.

Wartość umowy ogółem wynosi ……………………………………………………………...

- Powyższe ceny zawierają wszystkie koszty wynikające z wykonania przedmiotu umowy i są cenami ryczałtowymi w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.

§ 3.

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia umowy.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy zgodnie z terminami określonymi dla poszczególnych zadań.

- Przedmiot umowy realizowany będzie w zadaniach określonych w §1 Umowy.

- W przypadku, gdy zakończenie realizacji zadań określonych w § 1 będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od wykonawcy, wówczas Wykonawca powinien pisemnie powiadomić Zamawiającego przed upływem terminu określonego w poszczególnych zadaniach (dopuszcza się zmianę terminu wykonania umowy na podstawie aneksu).

§ 4.

1.	Wykonawca zobowiązuje się w formie pisemnej zgłaszać Zamawiającemu i przedłożyć wykonane etapy przedmiotu umowy.

2.	Opracowania należy złożyć w wersji papierowej (w 2 egzemplarzach).

3.	Miejscem odbioru przedmiotu umowy określonego w § 1 będzie Urząd Gminy Mstów ul. Gminna 14, 42-244 Mstów, po zgłoszeniu Zamawiającemu przez Wykonawcę jego zakończenia.

4.	Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia zakończenia wykonanych prac.

5.	Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy jest protokół odbioru podpisany przez komisję odbioru: pracownika merytorycznego, kierownika referatu – podpisany przez Wykonawcę.

6.	W przypadku pozytywnego protokołu, za termin zakończenia pracy uważa się datę zgłoszenia pisemnego zawiadomienia i złożenia przedmiotu umowy.

7.	W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy, Zamawiający pismem zwraca przedmiot umowy i wyznacza termin ich usunięcia. W tym przypadku nalicza się kary umowne za okres od ustalonego w umowie terminu zakończenia umowy do czasu usunięcia wad i podpisania protokołu odbioru. Nie nalicza się kar umownych za okres kiedy przedmiot umowy będzie podlegał sprawdzaniu przez Zamawiającego.

§ 5.

1.	Faktura będzie wystawiona przez Wykonawcę po zrealizowaniu danego etapu przedmiotu umowy, na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez strony.

2.  Zapłata dokonana zostanie w formie przelewu na rachunek bankowy wynikający z wykazu podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy podatku VAT w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury.

3.	Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego podany na fakturach wystawionych w związku z realizacją niniejszej umowy jest numerem właściwym do dokonania rozliczeń na zasadach podzielonej płatności ( split payment ).

4.	Wykonawca zapłaci karę umowną za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, przy czym kara umowna będzie naliczona od wartości danego zadania w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki od terminu realizacji poszczególnego etapu zadania umowy.

5.	W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości danego zadania za każdy dzień, zwłoki licząc od terminu wykonania etapu zadania, do czasu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. Nie nalicza się kar umownych za okres kiedy przedmiot umowy będzie podlegał sprawdzaniu przez Zamawiającego.

6.	Zamawiający może odstąpić od umowy w razie:

1)	wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wówczas Wykonawca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wykonania części przedmiotu umowy. Postanowienia o karze umownej nie mają w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie może żądać odszkodowania,

2)	gdy Wykonawca nie wykonał prac w terminie bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

7.	Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia umownego wynikającego z ogólnej wartości poszczególnego zadania za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca.

8.	Kary umowne, dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy będą potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy.

9.	Kary umowne potrącane będą bez uzyskania zgody Wykonawcy.

10.	Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.

§ 6.

1.	Zamawiający na podstawie RODO, powierza Wykonawcy przetwarzanie danych, a w szczególności danych osobowych właścicieli nieruchomości.

2.	Wykonawca oświadcza, że wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie powierzonych danych spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą, a w szczególności, że spełnia wymagania określone w art. 28 i 32 RODO.

3.	Wykonawca zobowiązuje się dopuścić do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby posiadające aktualne upoważnienie do przetwarzania danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. b RODO oraz zobowiązane do zachowania danych w tajemnicy.

4.	Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać udostępnione dane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zadania, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy.

5.	Zamawiający nie wyraża zgody na dalsze powierzenie przetwarzania danych osobowych podwykonawcom (tzw. podpowierzenie).

6.	Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego, w szczególności jej konfiguracji i sposobów zabezpieczeń, danych osobowych, w posiadanie których wejdzie w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

7.	Postanowienia ust. 6 obowiązują bezterminowo.

8.	Postanowienia ust. 7 nie dotyczą sytuacji, gdy ujawnienia informacji o których mowa, żądają uprawnione organy lub urzędy państwowe na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz gdy mamy do czynienia z informacją jawną, publiczną, opublikowaną przez Zamawiającego.

9.	Wykonawca, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania danych oraz dostępne informacje zobowiązuje się, w miarę możliwości pomagać Zamawiającemu poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązków o którym mowa w art. 28 ust. 3 lit. e oraz w art. 32-36 RODO.

- Wykonawca zobowiązuje się zastosować środki ochrony kryptograficznej wobec urządzeń przenośnych takich jak: laptop, smartfon, pendrive, tablet, przenośny dysk twardy oraz innych rodzajów przenośnej pamięci masowej, jeśli będą one wykorzystywane do przetwarzania powierzonych danych osobowych, bądź innych danych stanowiących tajemnicę Zamawiającego.

- Strony zobowiązują się zastosować środki ochrony kryptograficznej wobec korespondencji zawierającej dane osobowe, w szczególności dane wrażliwe w rozumieniu art. 9 i 10 RODO, przekazywanej za pośrednictwem poczty elektronicznej w związku z realizacją niniejszej umowy.

12.	W razie stwierdzenia przez Wykonawcę incydentu bezpieczeństwa dotyczącego powierzonych danych, bądź gdy w ich posiadanie weszłyby osoby nieupoważnione, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, jednak nie później niż 12 godzin od stwierdzenia przez Wykonawcę wystąpienia zdarzenia, poinformowania Zamawiającego o tym fakcie oraz do podjęcia wszelkich możliwych działań oraz pełnej współpracy z Zamawiającym na rzecz ograniczenia i usunięcia skutków tego incydentu.

13.	Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania zapewnienia wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą oraz umożliwia Zamawiającemu lub audytorowi upoważnionemu przez Zamawiającego przeprowadzenie audytów, w tym inspekcji.

14.	Ustęp 13 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy Wykonawca stosuje zatwierdzony kodeks postępowania o którym mowa w art. 40 RODO lub okaże się certyfikatem o którym mowa w art. 42 RODO.

15.	Wykonawca nie może przekazywać powierzonych mu do przetwarzania danych osobowych do podmiotów znajdujących się w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

16.	Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prowadzonych w szczególności przed Organem Nadzorczym, urzędami państwowymi, policją lub przed sądem, w zakresie danych objętych niniejszą umową.

§ 7.

1.	Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT.

2.	Wykonawca oświadcza, że  jest podatnikiem VAT i posiada NIP:……….………………...

§ 8.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm. ), ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn.zm.).

§ 10.

Spory jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszej umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwym sądom powszechnym w Częstochowie.

§ 11.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:															WYKONAWCA: